Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

муниципального образования «город Усть-Кут»

ОТЧЕТ

комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка

о финансировании и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «город Усть-Кут»

«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за январь – март  2016 года

Координатор Программы – Заместитель главы по экономическим вопросам

| Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. Цель | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) |  |  |  |  |  |
| - Задача | 1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), соответствующих нормативным требованиям. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия Программы | . | областной бюджет местный бюджет за счет средств муниципального дорожного фонда | 175990,0 тыс.руб 887771,8 тыс.руб 17001,1 тыс.руб., |  |  |  |
| 1.1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 1.1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). 1.1.4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). | Первый квартал | местный бюджет |  | 4067, 0 тыс. руб | ??? 4067, 0 тыс. руб |  |
| 2. | Объемы и источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1 Финансирование Программы предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда. Всего 1132692,8 В течении 2016-2020г.г. |  |  |  |  |  |  |

финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 5 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия Программы;

в графе 7 указывается степень выполнения мероприятия Программы (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены муниципальные контракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия Программы, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования необходимо указать конкретные причины.

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

муниципального образования «город Усть-Кут»

ФОРМА ИТОГОВОГО ДОКЛАДА

о реализации муниципальной программы муниципального образования «город Усть-Кут»

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства

на территории Усть-Кутского  муниципального  образования (городского поселения)  на  2010-2013 годы»

(наименование программы)

за январь 2010 г. – декабрь 2013 г.

Администратор программы – Комитет экономики и прогнозирования

| Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год |  |  | 2011год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Всего |  |  |
|  | Предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано | Предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано | Предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано | Предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано | Предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано |
| - 1. Цель | Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача | Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка предложений и проектов нормативных актов, направленных на совершенствование системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, включая изменения и дополнения в действующие законы и иные нормативные акты Российской Федерации, Иркутской области и г.Усть-Кута | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных заказах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Разработка предложений в нормативные акты органов местного самоуправления, регулирующие отношения в части пользования субъектами малого и среднего бизнеса объектами муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Подготовка предложений в нормативные акты органов местного самоуправления, регулирующие земельные отношения для субъектов малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Задача | Устранение излишних административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание реестра свободных площадей объектов муниципальной собственности с обеспечением открытости информации для субъектов малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Мониторинг результатов проверок, проводимых контролирующими органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам актуальным для субъектов малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Задача | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, содействие деятельности общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение конкурсов «Предприниматель года», участие в областных конкурсах «Бизнес-леди», «Бизнес-стабильность» и т.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Подготовка информации в печатные издания в виде рубрики «Малый бизнес» лучших предпринимателях города. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Задача | Развитие финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Оказание содействия предпринимательским структурам в участии в областной программе поддержке малого и среднего бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Предоставление информации о финансовых организациях, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Передача в арендное пользование свободных площадей объектов муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Финансовая поддержка СМСП за счет местного бюджета в форме предоставления субсидий на компенсацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных учреждениях; | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 100 | 95 | 95 | 100 | 86,615 | 86,615 | 400 | 261,615 | 261,615 |
| - части процентных выплат по лизинговым платежам; | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| - части затрат на реализацию бизнес-плана; | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| - части затрат на обучение своих работников; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - части арендных платежей за нежилые помещения немуниципальных форм собственности; | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 300 | 240 | 240 |
| - части затрат на обновление основных средств; | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 790 | 790 | 790 |
| - части затрат на присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. | 0 | 0 | 0 | 50 | 32,302 | 32,302 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 32,302 | 32,302 |
| 4.4.1. Создание Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «город Усть-Кут» | 0 | 0 | 0 | 60 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 740 | 740 |
| 4.5. Обеспечение своевременности и оперативности процедуры оформления документации на земельные участки под размещение производственных и иных помещений (площадок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Задача | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по участию их в семинарах, выставках, ярмарках, форумах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Обучение и подготовка кадров в сфере малого и среднего предпринимательства, содействие участию в обучающих программах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Создание центра поддержки предпринимательства | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 6. Задача | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими органами местного самоуправления и субъектами Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Создание единой информационной базы, касающейся деятельности СМСП, проведение мониторинга и анализ деятельности СМСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Проведение анонимного опроса СМСП об актуальных проблемах и препятствиях в развитии бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе: | 500 | 100 | 100 | 500 | 1142,3 | 1142,3 | 500 | 385 | 385 | 500 | 436,615 | 436,615 | 2000,00 | 2063,92 | 2063,92 |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ

муниципального образования «город Усть-Кут»

Анализ показателей результативности реализации муниципальной программы

муниципального образования «город Усть-Кут» за 2010 - 2013 год

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| 1. | Цель 1 | Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Задача | Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 2. Задача | Устранение излишних административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 3. Задача | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, содействие деятельности общественных организаций |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 4. Задача | Развитие финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.5. | 5. Задача | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 6. Задача | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества работающих в малом и среднем бизнесе | тыс.чел. | 2009г. - 5,6 2010г. - 5,2 2011г. - 4,1 2012г. - 4,3 | 2010г. - 5,2 2011г. - 4,1 2012г. - 4,3 2013г. - 3,7 | -0,4 -1,1 0,3 -0,6 | 93 79 105 86 | 2010-2011г.г. причиной снижения численности работников является сокращение предприятий в результате кризиса 2009 года. |
|  | Увеличение количества малых и средних предприятий | ед. | 2009г. - 213 2010г. - 213 2011г. - 148 2012г. - 152 | 2010г. - 213 2011г. - 148 2012г. - 152 2013г. - 145 | 0 -65 4 -7 | 100 69 103 95 |  |
|  | Увеличение налоговых поступлений в бюджет | тыс.руб. | 2009г. - 80,1 2010г. - 77,5 2011г. - 74,2 2012г. - 92,5 | 2010г. - 77,5 2011г. - 74,2 2012г. - 92,5 2013г. - 103,1 | -2,6 -3,3 18,3 10,6 | 97 96 125 111 | 2010-2011г.г. причиной снижения является кризис 2009 года. |

В случае представления отчетности за второй и последующие годы или итоговой отчетности (за весь период реализации Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации Программы